Metodología de scrum:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint (modificaciones) | Tiempo | Recursos | Fecha entrega |
| 1.-Correcccion de Descripción de caso de uso, junto con el diagrama de dominio. | 1 día | Adriana | 13-10-14 |
| 2.-Diagrama de Dominio | 1 horas | Adriana | 13-10-14 |
| 3.- Corrección Vistas | 4 horas | Guadalupe | 17-10-14 |
| 4.- Corregir diagramas de robustez (de acuerdo a las vistas y a la descripción de casos de uso) | 1 día | Guadalupe | 17-10-14 |
| 5.- Modificación a los diagramas de secuencia( de acuerdo a las modificaciones a diagramas anteriores) | 1 día | Guadalupe | 17-10-14 |
| 6.- Modificación de diagrama ER | 1 día | Alfredo | 17-10-14 |
| 7.- Modificación diagramas modelo relacional | 1 día | Alfredo | 17-10-14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint (BD) | Tiempo | Recursos | Fecha entrega |
| 1.- Captura de datos para BD | 4 días | Alfredo | 17-10-14 |