**Reunión** #10

**Fecha:** 7 de Octubre del 2014.

**Hora:** 11:00

**Lugar:** Facultad de Informática.

**Integrantes:**

-Rosa Adriana Gómez Arcos

-Guadalupe Yáñez Cosquilla

-Alfredo Ramírez Anastacio

**Objetivo de la Reunión:**

-Analizar la metodología de desarrollo a usar (SCRUM).

-Definir las actividades que tendrán cada sprint.

**Puntos a discutir:**

-Metodología Scrum.

-Definir Sprint de Correcciones y otro para el Desarrollo de Base de Datos.

**Actividades:**

\*Análisis de la metodología Scrum. Adriana, Guadalupe y Alfredo.

Se realizó la búsqueda y se estudió y analizo la metodología escogida.

\*Definición de actividades que agrupan cada Sprint’s. Rosa Adriana y Guadalupe.

Se identificó las actividades que cuentan con errores para ser corregidas y entregadas.

\*Descarga del entorno de desarrollo de Base de datos. Alfredo.

**Actividades a Elaborar:**

-Se harán correcciones a las Descripciones de casos de uso y a los diagramas de Dominio.

Recursos: Adriana, Guadalupe.

Fecha de entrega: 13 de Octubre del 2014.

-Investigación y aprendizaje del entorno de Desarrollo para la Base de Datos.

Recurso: Alfredo

Fecha de entrega: 13 de Octubre del 2014.