Reunión: numero 4

Fecha: 15 de Septiembre del 2014

Hora: 11:00 am

Lugar: Biblioteca Carlos Fuentes

Integrantes
Guadalupe Yanez Cosquilla
Alfredo Ramirez Anastacio
Rosa Adriana Gomez Arcos

Objetivos de la reunión:
Identificar las entidades y atributos para realizar el diagrama de entidad relación.

Puntos a Discutir:
1.- Identificación de identidades
2.- Identificación de atributos
3.- Corrección de la descripción de caso de uso Agenda y corrección de pantalla.

Acuerdos:
División de trabajo en la realización de las pruebas de casos de uso para entregar el día viernes 19/09/14.
*Inicio de sesión,Registro de usuario,Baja usuario,Registrar Cliente,Baja Cliente realizadas por Guadalupe

*Registrar pagos, Agendar citas, Registrar seguimiento de caso, Generar Reporte Realizadas por Rosa Adriana

Actividades:
1.- Diagrama ER
Recursos: Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana

Actividades a Elaborar:
1. pruebas por caso de uso
 Recursos: Guadalupe, Rosa Adriana entrega el día viernes 19/09/14.
2.segunda minuta
Recursos: Alfredo,Guadalupe,Rosa Adriana entrega el día viernes 19/09/14.