Reunión: numero 5

Fecha: 18 de Septiembre del 2014

Hora: 10:00 am

Lugar: Biblioteca FEI

Integrantes
Guadalupe Yáñez Cosquilla
Alfredo Ramírez Anastacio
Rosa Adriana Gómez Arcos

Objetivos de la reunión:
Modificaciones de CU, Descripciones de CU y modificación de diagrama de las actividades en la aplicación gantter. Creación de las pruebas de CU.

Puntos a Discutir:
1.- Modificaciones CU
2.-Pasar actividades a gantter

Acuerdos:
Debemos concluir las pruebas de CU y modificación de los prototipos debido a los cambios para entregar el día viernes 19/09/14.

Actividades:
1.- Modificaciones a las actividades anteriores Recursos: Guadalupe, Rosa Adriana
2.-Pruebas de CU Recursos: Guadalupe, Rosa Adriana

Actividades a Elaborar:
1.- Investigar sobre que metodología usar para el desarrollo de nuestro proyecto. Recursos: Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana entrega el día viernes 26/09/14.

2.- Diagramas de Robustez Recursos: Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana entrega el día viernes 26/09/14.

3.- Diagramas de Dominio Recursos: Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana entrega el día viernes 26/09/14.