Reunión #14

Fecha: 22 de Octubre del 2014.

Hora: 11:00 AM

Lugar: Facultad de Informática.

Integrantes:
-Rosa Adriana Gómez Arcos
-Guadalupe Yáñez Cosquilla
-Alfredo Ramírez Anastacio

Objetivo de la Reunión:
*revisar detalles de la base de datos e iniciar con la conexión de la bases de datos a java, el cual fue el lenguaje elegido por el equipo para la codificación.

Puntos a discutir:
*organización para la codificación

Actividades:
*Verificar si esta terminada la BD
Recursos: Guadalupe Yañez, Rosa Adriana
*Iniciar con la conexión de BD con java
Recursos: Guadalupe Yañez ,Rosa Adriana
* iniciar con la codificación para la entrega del primer avance.
Recursos: Guadalupe Yañez

Actividades a Elaborar:
*Continuar con la codificación Recursos: Guadalupe, Alfredo,Rosa Adriana
fecha entrega 31/octubre/14.